Исполнение инвестиционной программы  ОАО «Концерн Росэнергоатом» за 2013 год, млн. рублей  без НДС

Инвестиционная деятельность ОАО «Концерн Росэнергоатом» в форме капитальных вложений направлена на реализацию Программы деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на долгосрочный период (2009–2015 гг.), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2008 г. №705 (в ред. от 04.10.2013) в части развития атомного энергопромышленного комплекса России. Для обеспечения непрерывного и наиболее эффективного осуществления этой задачи разрабатываются долгосрочные, среднесрочные (трехлетние) и краткосрочные (годовые) инвестиционные программы.

Инвестиционные программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» формируются в полном соответствии со стратегическими целями Дивизиона «Электроэнергетический», направленными на обеспечение потребителей электрической и тепловой энергией, произведенной на российских атомных станциях, при гарантированном обеспечении безопасности как высшего приоритета своей деятельности.

Финансирование инвестиционной деятельности ОАО «Концерн Росэнергоатом» осуществляется за счет собственных средств ОАО «Концерн Росэнергоатом», средств имущественного взноса Госкорпорации «Росатом» и, при необходимости, привлеченных кредитных ресурсов.

Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2013 год была направлена в Минэнерго России в установленном порядке в объеме 205 077,10 млн рублей. Выполнение инвестиционной программы по итогам года составило 100 % от запланированного объема. По направлениям инвестирования итоги 2013 года выглядят следующим образом:

| Наименование направлений деятельности | 2013 год |
| --- | --- |
|  | План | Факт |
| Итого: | 203 465,5 | 205 077,1 |
| Инвестиционные проекты по продлению эксплуатационного ресурса энергоблоков I и II поколений | 15 250,7 | 15 186,2 |
| Инвестиционные проекты на объектах по обращению с облученным ядерным топливом и радиоактивными отходами | 5 271,3 | 4 397,4 |
| Инвестиционные проекты строительства энергоблоков АЭС | 125 594 | 127 194,1 |
| Прочие инвестиционные проекты и мероприятия (Консервация, НИОКР, НТД, ОБУРДЭ, ПУВЭ) | 30 684,4 | 30 492,7 |
| Погашение заемных средств | 26 665,1 | 806,8 |

Фактические источники финансирования инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» за 2013 год:

- собственные средства в объеме 83 411,7 млн рублей;

- привлеченные средства в объеме 63 528,8 млн рублей;

- средства имущественного взноса Госкорпорации «Росатом» в объеме 58 136,6 млн рублей, которые были направлены на проекты строительства энергоблоков АЭС.

Потребность в инвестициях на 2014 год, а также на период 2015–2017 гг. составляет:

План инвестиций на 2014 год, а также прогноз на период 2015–2017 гг.,  млн рублей

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 185 356,9 | 195 694,8 | 203 122,4 | 169 273,7 |
| На основании показателей инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2015–2017 гг., направленных в Минэнерго России во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» |